План действий по гендерным вопросам

в целях сокращения гендерных пробелов в водном секторе Таджикистана посредством целевых мероприятий, финансируемых в рамках проекта по Усовершенствованию Управления Водными Ресурсами и Ирригацией (SWIM), финансируемого Всемирным банком на период 2025–2027 гг.

Цели проекта SWIM:

- укрепление потенциала в сфере планирования водных ресурсов и управления ирригацией в Таджикистане;

- повышение эффективности отобранных ирригационных систем в зонах бассейнов реки Вахш.

Проект состоит из четырех компонентов:

- Реформа водного сектора и укрепление организационных структур,

- Усовершенствование ирригационных систем,

- Управление проектом,

- Компонент реагирования на чрезвычайные ситуации.

Учреждения-заказчики:

- Национальный уровень: Министерство энергетики и водных ресурсов (МЭВР) РТ и Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве РТ (АМИ ПРТ).

- Региональный/Бассейновый уровень: Бассейновая Организация Рек (БОР) рек Вахш и Кофарниган и Управление мелиорации и ирригации областной уровень.

- Местный уровень: ирригационные системы (магистральный канал Вахш, Шурабад и Гиссар), АВП (целевые 40) и 3 целевых Управление мелиорации и ирригации на уровне ирригационных систем (Большой Гиссарский канал, Вахшский магистральный канал и Шуробадский магистральный канал)

Механизм реализации:

Данный План действий по обеспечению гендерного равенства направлен на сокращение гендерных пробелов в водном секторе Таджикистана. Реализация плана будет осуществляться через ЦУП при АМИ ПРТ и ГРП при МЭВР РТ, под руководством специалиста по коммуникациям, социальным и гендерным вопросам в рамках проекта SWIM, финансируемого Всемирным банком. В рамках проекта будут привлечены консультационные услуги (компании или частного лица) на конкурсной основе согласно процедурам Всемирного Банка. Для осуществления мероприятий Плана будет разработано и опубликовано техническое задание для привлечения местных компаний или Национальных экспертов, которые будут отобраны в соответствии с процедурой ЦУП при АМИ ПРТ и ГРП при МЭВР РТ, а далее будут подписаны контракты.

| Гендерный пробел I: женщины недостаточно представлены в организациях по УВР на национальном/бассейновом уровнях и в структурах по управлению ирригацией Индикатор(ы): увеличение доли женщин в управлении водными ресурсами (%) на национальном, бассейновом, АМИ РТ и на уровне АВП: % женщин, участвующих в организации по УВР на национальном/бассейновом уровне, AМИ РТ и АВП. Целевые показатели: ВИС МЭВР и подразделения по водным ресурсами МЭВР (10%), НВС/БОР/БСР (20%), отделы поддержки АВП и ИСУИ АМИ (30%), АВП (30%). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекомендации по учету гендерных аспектов в рамках Проекта | Деятельность /мероприятие | Временной промежуток | Ответственная сторона/механизм реализации | Ведущие учреждения | Индикатор для мониторинга |
| 1. Проведение опроса/обследования «Equal Aqua» на платформе водохозяйственных учреждений на национальном уровне и 2 БОР рек Вахш и Кофарниган, АМИ ПРТ на национальном уровне и их региональные управления в Хатлонской области и 7- районных подразделения для сбора гендерных данных и выявления препятствий для трудоустройства женщин. | Количественный сбор данных с помощью вопросника «Equal Aqua» от заинтересованных сторон, таких как МЭВР/РБО и АМИ при ПРТ | февраль-март 2024 г. (завершено) | Сбор данных по кадрам посредством анкетирования целевых заинтересованных сторон: МЭВР РТ, РБО Вахш и Кофарниган, АМИ РТ, ГУМИ области и их 7 районных подразделений. | Специалист по социальным, гендерным вопросам, и коммуникации ГРП при МЭВР РТ, и Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. | Количество завершенных (заполненных) вопросников |
| 2. Представить результаты исследования целевым учреждениям-клиентам, обсудить и согласовать предварительно определенные гендерные целевые показатели для отраслевых учреждений, чтобы обеспечить поддержку мероприятий по обеспечению гендерной направленности проектов, институционализировать их посредством разработки видения гендерной политики или стратегий для сектора. | Проведение семинара с ключевыми учреждениями водного хозяйства для определения действий ПДГП, нацеленного на расширение участия женщин в водном хозяйстве. | Декабрь 2024 г. | Обсуждение с ключевыми представителями водохозяйственных учреждений разработанный ПДГП и учесть дополнения/комментарии. | Специалист по социальным, гендерным вопросам, и коммуникации ГРП при МЭВР РТ, и Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. | #ПДГП утверждено |
| 3. Определение ключевых мероприятий, предусмотренных структурой отдельных мероприятий проекта, и проведение ознакомительных тренингов по вопросам гендерного баланса для сотрудников проекта и ключевых участвующих учреждений. | - проведение тренингов с персоналом проекта и ключевыми учреждениями; - пересмотреть ТЗ на запланированные мероприятия по обеспечению гендерно-ориентированных мероприятий; | декабрь – февраль 2024-2025 гг. | - Команда ВБ проведет тренинги для сотрудников проекта и ключевых учреждений; - МЭВР рассмотрит список постоянных членов Бассейнового Совета реки Вахш и внесет в него изменения, направленные на обеспечение адекватной представленности женщин из целевых водохозяйственных учреждений бассейна реки Вахш. - ГРП МЭВР пересмотрит техническое задание на разработку плана управления бассейном реки Вахш, штатное расписание РБО и согласует механизмы привлечения и удержания специалистов женского пола в организации. - АМИ РТ – обеспечит, чтобы в проект Национальной Стратегии по ирригации и дренажу и Программа развития АВП включал элементы гендерной политики в ирригационном секторе и механизмов ее реализации. - АМИ РТ совместно с привлеченной консалтинговой компанией (работающей над реструктуризацией ГУМИ – с районного уровня на уровень ирригационной системы) рассмотрел предлагаемое штатное расписание новых организаций в бассейнах р. Вахш, Шуробад и Большой Гиссарский канал для создания механизмов привлечения и удержания специалистов женского пола в организациях. - - АМИ РТ и ЦУП рассмотрят ТЗ на предложенные консультационные услуги для АВП в целях обеспечения гендерной направленности мероприятий. | Консультант ВБ, Специалист по социальным, гендерным вопросам, и коммуникации ГРП при МЭВР РТ, и Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. | - # тренингов, проведенных для сотрудников проекта и исполнителей агентств (на национальном уровне); - # тренингов, проведенных для ключевых учреждений (на региональном-локальном уровнях) - # ТЗ, пересмотренных с учётом гендерного подхода - cкорректирован состав БС реки Вахш с включением в него не менее 30% женщин - # разработаны меры/индикаторы в БПУВР реки Вахш - # Национальная стратегия по ирригации и дренажу и Программа развития АВП включает меры и показатели гендерной политики. |
| 4. Создание нетворка и инициатив среди водохозяйственных организаций по наставничеству для расширения участия женщин в качестве лидеров и лиц, принимающих решения, в АВП, АМИ, БОР/БС; а также создание возглавляемых женщинами платформ для выявления гендерных вопросов для рассмотрения при БОР в рамках бассейнового плана по управлению водными ресурсами. | - создание платформы Бассейновый Женский и молодежный Форум (БЖМФ) реки Вахш. Проведение БЖФ за день до заседания Бассейнового Совета (2 раза в год). - организация 2-х дневного тренинга для разработки стратегии форума и плана действий для развития БЖМФ на 2025-2027 гг. - организация и проведение Рабочих встреч до форума. | 2025-2027 | Платформа будет служить мостом между местным и бассейновым уровнем, тем самым развивая подход ИУВР «Снизу-Вверх». Данная платформа будет охватывать разных стейкхолдеров как: АВП, АМИ РТ и ГУМИ, БОР, члены БС и партнеры по развитию для обсуждения гендерных аспектов в этом бассейне посредством активного участия женщин и молодежи в управлении водными ресурсами реки Вахш. Результаты будут представлены на очередных заседаниях Бассейнового Совета реки Вахш. | Специалист по социальным, гендерным вопросам и коммуникации ГРП при МЭВР РТ. Местный партнер основываясь на ТЗ. | - Протокол о создании платформы БЖМФ - список участников БЖМФ. - проведен тренинг и разработаны Стратегия и План действий форума |
|  | - организация обменных визитов (2 раза в год) в бассейн реки Сырдарья (Согдийскую область) с участием сотрудников БОР, членов Бассейнового Совета и БЖМФ на предстоящих БЖФ и Бассейновых Советах реки Сырдарья. | 2025-2027 | Для укрепления потенциала сотрудников БОР, постоянных членов Бассейнового совета реки Вахш и БЖМФ необходимо организовать обменные визиты в другие бассейны, как, например, успешный пример реки Сырдарьи. Будет организован обменный визит с активными участниками (6 человек), где примут участие в Бассейновом Совете и БЖФ реки Сырдарья для обмена опытом и знаниями. | ГРП при МЭВР РТ, и Специалист по социальным, гендерным вопросам и коммуникациям ГРП при МЭВР РТ. | - # 4 визита с 24 участниками (1 визит - 6 участников, и в каждом визите будет участвовать новый человек) - Список участников |
|  | - повышение осведомленности и мотивации среди женщин, через создание Истории успеха на медиа-площадках (социальных сетях и СМИ), информационных материалах (буклеты, баннеры). | Ежегодно | Специалисты по социальным вопросам, гендерным вопросам и коммуникациям ГРП при МЭВР РТ и ЦУП АМИ РТ разработают краткие успешные истории и практики в бассейне реки Вахш. Истории успеха будут короткими (максимум 1 страница с фотографией) в виде буклетов/листовок/местных газет, которые будут распространяться во время мероприятий в рамках проекта SWIM. Короткие видеоролики, которые будут опубликованы на веб-сайте МЭВР РТ и АМИ РТ, а также репортажи по местному телевидению. Специалисты по социальным вопросам, гендерным вопросам и коммуникациям ГРП при МЭВР РТ и ЦУП при АМИ РТ будут тесно сотрудничать с местными средствами массовой информации (разрабатывать текстовые и видео сценарии). | Специалист по социальным, гендерным вопросам, и коммуникации ГРП при МЭВР РТ, и Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. | - # 2 историй успеха (2-х женщин) в социальных сетях - # 2 репортажей в местных СМИ (газеты, ТВ) на уровне тренингов среди АВП/фермеры - # 6 видеороликов - Разработка технических заданий для местных партнеров (СМИ) со стороны Агентств реализации. |
|  | - пересмотреть утвержденный список членов Бассейнового Совета реки Вахш и учесть 30% представительства женщин от различных заинтересованных сторон водного сектора, включая профильные университеты. | 2025-2027 | Со стороны Руководителя БОР реки Вахш проанализировать список постоянных членов бассейнового Совета, при необходимости направить новый запрос в соответствующие водохозяйственные учреждения для учета гендерного баланса (не менее 30% женщин должны быть постоянными членами Совета). | ГРП при МЭВР РТ и Специалист по социальным, гендерным и коммуникации вопросам ГРП при МЭВР РТ. | - обновлен список постоянных членов Бассейнового Совета реки Вахш |
| 5. Поддерживать связь с учебными заведениями в целях определения возможностей прохождения практики для молодых сотрудников и уделять приоритетное внимание участию девушек-студенток. | - организация и проведение стажировок, летних лагерей, ярмарок вакансий и хакатонов для студентов целевых университетов с акцентом гендерного подхода. | 2025-2027 | Поддержка образовательных учреждений в определении возможностей прохождения практики для молодых сотрудников и студенток будет осуществляться посредством разработки Концепции. Концепция вовлечения молодежи посредством стажировок/практик включает все этапы, включая предварительную подготовку бюджета. Эта деятельность будет осуществляться через данную концепцию для достижения показателей проекта SWIM. | МЭВР РТ, АМИ РТ, Специалист по социальным, гендерным вопросам, и коммуникации ГРП при МЭВР РТ, и Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. Местный партнер основываясь на ТЗ. | - Разработано (завершено) техническое задание для местного партнера (НПО) - # Студенты/ки, охваченные во время стажировок/ летних лагерей. |
|  | Организация и проведение ежегодных Рабочих встреч по вовлечению молодежи в водный сектор | 2025-2027 | Проведение Рабочих встреч на ежегодной основе, будет содействовать диалогу между лицами принимающих решения на уровне Министерств/ведомств, работодателей, включая целевые университеты и партнеров по развитию. Диалог позволит успешной реализации данной концепции и эффективной координации со всеми заинтересованными сторонами во избежание дублирования мероприятий и усилению действий в рамках различных проектов, реализуемых со стороны партнеров по развитию. | Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. Местный партнер основываясь на ТЗ. | - 3 рабочих встреч проведены - список участников. |
| 6. Организация тренингов по финансам, биллингу, ИТ, ГИС, коммуникациям и разрешению конфликтов с упором на женщин. | Различные мероприятия в рамках консультационных услуг по институциональному, финансовому управлению и наращиванию коммерческого потенциала, разработке инвентаризации и управления активами на основе ГИС для схем БГК, ВМК и ШМК | 2025-2027 | ГУП привлекла консалтинговую компанию для разработки модулей и проведения серии тренингов по институциональному развитию, финансам, коммуникационным навыкам, информационным технологиям и ГИС для целевых участников из АМИ РТ и их подразделений. | Координатор Компонента 1.2 ЦУП при АМИ РТ | # разработано модулей # проведенных тренингов # Количество участников (должно быть 30% женщин) - список участников |
| Гендерный пробел II: женщины в орошаемом земледелии (в качестве руководителей АВП или фермеров) имеют меньший доступ к технологиям, финансированию и консультационным услугам, чем мужчины. Индикаторы: % грантов, выделенных женщинам (целевой показатель 30%); % женщин, получающих консультационные услуги в области сельского хозяйства и ирригации (целевой показатель 30%); % женщин, участвующих в программах профессионального обучения и образования (целевой показатель 30%). |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по учету гендерных аспектов в рамках Проекта | Деятельность /мероприятие | Временной промежуток | Ответственная сторона/механизм реализации | Ведущие учреждения | Индикатор для мониторинга |
| 1. Приоретизация грантов для руководителей АВП возглавляемых женщинами. | - ЦУП при АМИ РТ разработает критерии отбора для предоставления грантов для АВП, возглавляемыми женщинами. | 2025-2027 | ЦУП при АМИ РТ, АМИ РТ и их подразделения на областном и районном уровнях. | ЦУП при АМИ РТ. | - разработаны гендерные критерии |
| 2. Проведение оценки потребностей в обучении для выявления конкретных потребностей/предпочтений в отношении способов обучения женщин/мужчин-фермеров (часть ПДГВ). | - проведение серии тренингов для сотрудников уровня ГУМИ районов, АВП, дехканских хозяйств. | 2025-2027 | ЦУП при АМИ РТ разработает ТЗ на проведение серии тренингов для сотрудников районного уровня ГУМИ РТ, представителей АВП, дехканских хозяйств с целью выявления потребностей и требований, где будут определены темы и разработаны соответствующие модули (в ТЗ следует включить мероприятия: 3-4 ниже). | ЦУП при АМИ РТ. | # разработано модулей # проведено обучение # участников (список участников) |
| 3. Обучение членов женщин из целевых АВП и подготовить их в качестве инструкторов по предоставлению информационно-консультационных услуг в области ирригации и привлечь их к проведению тренингов для женщин-членов АВП/фермеров | Организация и проведение тренингов по оценке потребностей в целевых АВП. Организация тренингов для фермеров и активных женщин. | 2025-2027 | ЦУП при АМИ РТ разработает техническое задание по проведению тренингов. Поставщик (местная компания) организует и проведет тренинг по оценке потребностей в целевых АВП. - Организация и проведение тренингов по: - Структура управления Ассоциаций водопользователей, основополагающие документы и требования к отчетности - Основные функции и обязанности ассоциаций водопользователей - Подготовка плана управления активами внутрихозяйственной ирригационной инфраструктуры - Объемные измерения и учет воды в полевых условиях - Бухгалтерский учет и управление финансами - Информационно-пропагандистские навыки, лидерские навыки и гендерное равенство, навыки публичных выступлений, работа в команде, толерантное разрешение конфликтов, медиаграмотность, информационно-пропагандистская деятельность. | ЦУП при АМИ РТ. | - # тренинги - # Таблица A Оценка потребностей # участников (список участников) - # тренинги - # фермеры (список участников) |
|  | Организация То-Ти для активных женщин и подготовка их в качестве тренеров-консультантов на местах. | 2025-2027 | - Организация и проведение ToT для активных женщин-участниц АВП в качестве будущих консультантов. - Рассмотрение ТЗ (критерии отбора участников с учетом гендерных особенностей). | ЦУП при АМИ РТ. | - # тренинги - 10 активных женщин из АВП (список участниц) |
| 4. Определить приоритетность тренингов для женщин и доступ к демонстрационным участкам (в соответствии с ПДГВ). | - создание демонстрационных участков на базе дехканских хозяйств (приоритет для дехканских хозяйств, возглавляемых женщинами) в целевых АВП. | 2025-2027 | - проведение 14-х полевых визитов на созданные демо-участки среди фермеров (не менее 30% женщин) с целью демонстрации успешной практики на демо-участках ТАДЖИК НИГИМ, ТАУ и других проектных районах в бассейновых зонах Таджикистана. | ЦУП при АМИ РТ. | # тренинги, # участников (список участников) # полевых визитов, # участников (список участников) |
| Гендерный пробел III: Ограниченный объем информации в разбивке по полу для управления ирригацией Индикаторы: создана Национальная база данных АВП с информацией в разбивке по полу, с привязкой к ИМИС: Показатель фиксируется в Матрице Результатов в рамках оценки показателя промежуточных результатов по использованию ИМИС (в отчетности показателя промежуточных результатов с гендерным индикатором). |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по учету гендерных аспектов в рамках Проекта | Деятельность /мероприятие | Временной промежуток | Ответственная сторона/механизм реализации | Ведущие учреждения | Индикатор для мониторинга |
| 1. АМИ РТ включит в национальную базу данных АВП информацию с разбивкой по полу по (a) членству (в том числе де-юре/де-факто), (б) потребностям в обучении/оказании услуг и (в) выданным грантам. | - Сбор данных об АВП (в том числе об АВП и их членах, в гендерном разрезе и т.д.). | 2025-2027 | ЦУП при АМИ РТ разработает ТЗ и включит информацию о сборе данных о членстве в АВП в разбивке по полу (в том числе де-юре/де-факто) - Национальная база данных АВП будет включать информацию о текущем определении АВП, возглавляемых женщинами, фермерских хозяйствах, землевладельцах и их фактической роли в управлении внутрихозяйственной ирригацией, а также информацию о фактическом членстве в АВП; (b) потребности в обучении/проведение обучения. - Оценка потребностей в обучении будет проводиться определение конкретных потребностей/оказание услуг фермерам-женщинам/мужчинам, а женщинам будет адресовано обучение в качестве инструкторов для АВП в области ирригационных технологий, управления водными ресурсами в сельском хозяйстве и климатически оптимизированных методов ведения сельского хозяйства, а также (c) присуждения грантов - Для программы грантов будет разработан подход, основанный на стимулах, который поощряет относительное улучшение показателей деятельности АВП. | ЦУП при АМИ РТ. | - форматы для сбора данных на уровне АВП. - База данных АВП на национальном уровне # тренинги, # участников (список участников) |
|  | - Проведение информационных встреч с целевыми АВП. | 2025-2027 | С поставщиком (местной компанией) будут проведены информационные встречи с целевыми АВП по вопросам присуждения грантов и критериев. | Отдел поддержки АВП при АМИ РТ, Специалист по социальным и гендерным вопросам ЦУП при АМИ РТ. | # информационные встречи, # участников (список участников) |

После реструктуризации в состав этих государственных организаций войдут 7 целевых районных УМИ: Кушониён, Балхи, А.Джоми, Джайхун, Хуросон, Вахш, Дусти.

Информационная система управления ирригацией